Отчет об исполнении муниципальной программы

| Наименование муниципальной программы. | Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального района Ставропольский на 2016-2018 годы |
| --- | --- |
| Реквизиты муниципальной программы (действующая редакция) | утверждена постановлением администрации муниципального района Ставропольский от 02.02.2018 № 541нпа |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Отдел заказчика-застройщика администрации муниципального района Ставропольский |
| наименование подпрограмм | нет |

- Аналитическая записка о ходе реализации муниципальной программы с указанием факторов, повлиявших на ход и результаты реализации муниципальной программы.

Автомобильные дороги являются важнейшей составной частью транспортной системы муниципального района Ставропольский. От уровня транспортно-эксплуатационного состояния и развития сети автомобильных дорог общего пользования, обеспечивающих связи между населенными пунктами зависит экономическое развитие территории муниципального района Ставропольский и улучшения качества жизни населения.

Одним из направлений деятельности муниципального образования по финансированию дорожного хозяйства является максимальное удовлетворение потребности населения в автомобильных дорогах с хорошими  потребительскими свойствами при минимальных и ограниченных финансовых ресурсах. Автомобильные дороги подвержены влиянию окружающей среды, хозяйственной деятельности человека и постоянному воздействию транспортных средств, в результате чего меняется технико-эксплуатационное состояние дорог. Для их соответствия нормативным требованиям необходимо выполнение различных видов дорожных работ.

Содержание автомобильной дороги - комплекс работ по поддержанию надлежащего технического состояния автомобильной дороги, оценке ее технического состояния, а также по организации и обеспечению безопасности дорожного движения.

Для поддержания автомобильных дорог общего пользования местного значения  и  соответствия нормативных требований,  улучшения условий движения автотранспорта выполнены следующие мероприятия:

- закупка щебня для отсыпки дорог в  с.п. Кирилловка, Пискалы, Нижнее Санчелеево, Выселки, Сосновый Солонец, Александровка;

- ремонт стеллы  Ставропольского района на трассе М-5.

- Сведения о достижении плановых значений целевых индикаторов и показателей результатов, достигнутых за отчетный период

| Наименование целей, задач, мероприятий | Наименование показателей (индикаторов) | Плановое значение | Фактическое значение | Уровень достижения, (%) (факт / план x 100 или план / факт x 100) | Комментарии |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель: Улучшение качества дорожной сети муниципального района Ставропольский, поддержание в надлежащем состоянии автомобильных дорог местного значения |  |
| Задача 1: поддержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, и искусственных сооружений на них на уровне, соответствующем категории дороги, путем содержания дорог и сооружений на них |  |
| Мероприятие 1: содержание и ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений на них (закупка щебня для отсыпки дорог в с.п. Кирилловка, Пискалы, Нижнее Санчелеево, Выселки, Сосновый Солонец, Александровка) | Объем поставки (тонн) | 4200 | 4200 | 100% |  |
| Мероприятие 2: ремонт искусственных сооружений на автомобильных дорогах (ремонт стеллы и облицовка логотипа на трассе М-5 ) | искусственные сооружения (шт) | 2 | 2 | 100% |  |

- Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий

| Наименование подпрограммы | Источники финансирования | Финансовые расходы, тыс. руб. (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- |
|  |  | План на 2017 год | Факт за 2017 год | Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения, (%) (факт / план x 100) | Комментарии |
| Задача 1: поддержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, и искусственных сооружений на них на уровне, соответствующем категории дороги, путем содержания дорог и сооружений на них |
| Мероприятие 1: содержание и ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений на них (закупка щебня для отсыпки дорог в с.п. Кирилловка, Пискалы, Нижнее Санчелеево, Выселки, Сосновый Солонец, Александровка) | Федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  | Областной бюджет |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет | 1976,93 | 1976,93 | 100 |  |
|  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО | 1976,93 | 1976,93 | 100 |  |
| Мероприятие 2: ремонт искусственных сооружений на автомобильных дорогах (ремонт стеллы и облицовка логотипа на трассе М-5 ) | Федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  | Областной бюджет |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет | 199,2 | 199,2 | 100 |  |
|  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО | 199,2 | 199,2 | 100 |  |