Отчет об исполнении муниципальной программы

| Наименование муниципальной программы. | Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального района Ставропольский Самарской области на 2019-2021 годы |
| --- | --- |
| Реквизиты муниципальной программы (действующая редакция) | утверждена постановлением администрации муниципального района Ставропольский от 28.01.2019 № 266нпа |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Управление строительства и ЖКХ администрации муниципального района Ставропольский |
| наименование подпрограмм | нет |

- Аналитическая записка о ходе реализации муниципальной программы с указанием факторов, повлиявших на ход и результаты реализации муниципальной программы.

В отличие от других видов транспорта автомобильный - наиболее доступный для всех вид транспорта, а его неотъемлемый элемент - автомобильная дорога - доступен абсолютно всем гражданам, водителям и пассажирам транспортных средств и пешеходам. Одним из направлений деятельности муниципального образования по финансированию дорожного хозяйства является максимальное удовлетворение потребности населения в автомобильных дорогах с хорошими  потребительскими свойствами при минимальных и ограниченных финансовых ресурсах. Автомобильные дороги подвержены влиянию окружающей среды, хозяйственной деятельности человека и постоянному воздействию транспортных средств, в результате чего меняется технико-эксплуатационное состояние дорог. Для их соответствия нормативным требованиям необходимо выполнение различных видов дорожных работ. Содержание автомобильной дороги - комплекс работ по поддержанию надлежащего технического состояния автомобильной дороги, оценке ее технического состояния, а также по организации и обеспечению безопасности дорожного движения;

Для поддержание автомобильных дорог общего пользования местного значения  и  соответствия нормативных требований,  улучшения условий движения автотранспорта выполнены следующие мероприятия

-Ремонт дороги ул. Борковская с. Русская Борковка с.п.. Тимофеевка

-Установка дорожных знаков и информационных щитов с. Русская Борковка с.п. Тимофеевка

Подготовлена аукционная документация для проведения торгов по оказанию услуг «Разработка комплексных схем организации дорожного движения и программы законопослушного поведения участников дорожного движения» (Муниципальный контракт № 0142300027119000254 заключен 07.02.2020)

- Сведения о достижении плановых значений целевых индикаторов и показателей результатов, достигнутых за отчетный период

| Наименование целей, задач, мероприятий | Наименование показателей (индикаторов) | Плановое значение | Фактическое значение | Уровень достижения, (%) (факт / план x 100 или план / факт x 100) | Комментарии |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель: Улучшение качества дорожной сети муниципального района Ставропольский, поддержание в надлежащем состоянии автомобильных дорог местного значения |  |
| Задача 1: поддержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, и искусственных сооружений на них на уровне, соответствующем категории дороги, путем содержания дорог и сооружений на них |  |
| Мероприятие 1: Устройство дорожных одежд и покрытий на автомобильных дорогах | м2 покрытия | 339 | 339 | 100 |  |
| Мероприятие 2: Приобретение и установка знаков дорожного движения | шт | 14 | 14 | 100 |  |
| Мероприятие 3: Разработка комплексных схем организации дорожного движения и программы законопослушного поведения участников дорожного движения | Программа, шт | Программа, шт | 0 | 0 | Муниципальный контракт № 0142300027119000254 заключен 07.02.2020 |
| Задача 2: |  |
| Мероприятие 1: |  |  |  |  |  |
| Мероприятие ....: |  |  |  |  |  |

- Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий

| Наименование подпрограммы | Источники финансирования | Финансовые расходы, тыс. руб. (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- |
|  |  | План на 2019 год | Факт за 2019 год | Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения, (%) (факт / план x 100) | Комментарии |
| Задача 1: поддержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, и искусственных сооружений на них на уровне, соответствующем категории дороги, путем содержания дорог и сооружений на них |
| - мероприятие 1: Устройство дорожных одежд и покрытий на автомобильных дорогах | Федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  | Областной бюджет |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет | 300,0 | 300,0 | 100 |  |
|  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО | 300,0 | 300,0 | 100 |  |
| - Мероприятие 2: Приобретение и установка знаков дорожного движения | Федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  | Областной бюджет |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет | 150,0 | 150,0 | 100 |  |
|  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО | 150,0 | 150,0 | 100 |  |
| Мероприятие 3: Разработка комплексных схем организации дорожного движения и программы законопослушного поведения участников дорожного движения | Федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  | Областной бюджет |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет | 200,0 | 0 | 0 |  |
|  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО | 200,0 | 0 | 0 |  |