**Отчет об исполнении муниципальной программы**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы. | Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального района Ставропольский Самарской области на 2019-2021 годы |
| Реквизиты муниципальной программы (действующая редакция) | утверждена постановлением администрации муниципального района Ставропольский от 29.12.2020 № 4114нпа |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Управление строительства и ЖКХ администрации муниципального района Ставропольский |
| наименование подпрограмм | нет |

1. Аналитическая записка о ходе реализации муниципальной программы с указанием факторов, повлиявших на ход и результаты реализации муниципальной программы.

В отличие от других видов транспорта автомобильный - наиболее доступный для всех вид транспорта, а его неотъемлемый элемент - автомобильная дорога - доступен абсолютно всем гражданам, водителям и пассажирам транспортных средств и пешеходам. Одним из направлений деятельности муниципального образования по финансированию дорожного хозяйства является максимальное удовлетворение потребности населения в автомобильных дорогах с хорошими потребительскими свойствами при минимальных и ограниченных финансовых ресурсах. Автомобильные дороги подвержены влиянию окружающей среды, хозяйственной деятельности человека и постоянному воздействию транспортных средств, в результате чего меняется технико-эксплуатационное состояние дорог. Для их соответствия нормативным требованиям необходимо выполнение различных видов дорожных работ. Содержание автомобильной дороги - комплекс работ по поддержанию надлежащего технического состояния автомобильной дороги, оценке ее технического состояния, а также по организации и обеспечению безопасности дорожного движения;

Для поддержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и соответствия нормативных требований, улучшения условий движения автотранспорта запланированы следующие мероприятия

-Ремонт дороги ул. Борковская с. Русская Борковка с.п.. Тимофеевка

-Обслуживание автомобильных дорог и предоставление специализированной техники с. Русская Борковка с.п. Тимофеевка

Разработка комплексных схем организации дорожного движения и программы законопослушного поведения участников дорожного движения» (Муниципальный контракт № 0142300027119000254 заключен 07.02.2020)

1. Сведения о достижении плановых значений целевых индикаторов и показателей результатов, достигнутых за отчетный период

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование целей, задач, мероприятий | Наименование показателей (индикаторов) | Плановое значение | Фактическое значение | **Ки,** %  (факт / план x 100 | **Км,** %  (факт / план x 100 | Комментарии |
| Цель: Улучшение качества дорожной сети муниципального района Ставропольский, поддержание в надлежащем состоянии автомобильных дорог местного значения | | | | | | |
| Задача 1: поддержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, и искусственных сооружений на них на уровне, соответствующем категории дороги, путем содержания дорог и сооружений на них | | | | |  |  |
| Мероприятие 1: Устройство дорожных одежд и покрытий на автомобильных дорогах | Количество отремонтированного дорожного покрытия м2 | 500 | 500 | 100 | исполнено | ул. Борковская с. Русская Борковка с.п. Тимофеевка |
| Мероприятие 2:  Разработка комплексных схем организации дорожного движения и программы законопослушного поведения участников дорожного движения | Количество разработанных схем и программ, шт | 1 | 0 | 0 |  | Муниципальный контракт № 0142300027119000254 заключен 07.02.2020 |
| Мероприятие 3: Обслуживание автомобильных дорог (предоставление техники, разметка дорог) | Количество заключенных договоров на услуги, шт | 3 | 3 | 100 | исполнено |  |
|  |  |  |  | **Ки=66,6** | **Км=66,6** |  |

1. Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы | Источники финансирования | Финансовые расходы, тыс. руб. (тыс. рублей) | | | |
| План на 2020  год | Факт за 2020  год | Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения, (%)  (факт / план x 100) | Комментарии |
| Задача 1: поддержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, и искусственных сооружений на них на уровне, соответствующем категории дороги, путем содержания дорог и сооружений на них | | | | | |
| - мероприятие 1: Устройство дорожных одежд и покрытий на автомобильных дорогах | Федеральный бюджет |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 563,516 | 563,516 | 100 |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |
| ВСЕГО | 563,516 | 563,516 | 100 |  |
| - Мероприятие 2: Разработка комплексных схем организации дорожного движения и программы законопослушного поведения участников дорожного движения | Федеральный бюджет |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 195,0 | 0,0 | 0 | Подрядчиком Не выполнены условия контракта и сроки предоставления выполненных работ (план- май 2020, факт –декабрь 2020). Ведется претензионная работа |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |
| ВСЕГО | 195,0 | 0,0 | 0 |  |
| Мероприятие 3: Обслуживание автомобильных дорог (услуга техники, разметка дорог) | Федеральный бюджет |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 403,225 | 240,525 | 59,6 |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО | 403,225 | 240,525 | 59,6 | Заключенный договор на обслуживание дорог заключен на зимний период 2020-2021 год |
| Всего по программе |  | **1161,741** | **804,041** |  |  |
| **Кф (общ)** |  |  |  | **69,21** |  |

Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения (Кф) характеризуется степенью соответствия фактического объема финансовых расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы к плановому и определяется по формуле: Кф = (Fф / Fп) \* 100 (%),

**Кф = 69,21%**

Оценка уровня исполнения плана реализации мероприятий муниципальной программы определяется по следующей формуле:

Км = (Mф / Мп) \* 100 (%),

**Км= 66,6%**

Оценка уровня исполнения покзателей (индикаторов) муниципальной программы определяется по следующей формуле:

Ки = (Ки (факт) / Ки (план) \* 100, (%),

**Ки = 66,6%**

Расчет эффективности реализации муниципальной программы (Кэфф) осуществляется посредством расчета средней арифметической от значений показателей (Ки, Кф, Км) муниципальной программы.

= = 67,47

При завершении расчетов по оценке эффективности реализации муниципальной программы можно сделать следующие выводы показетель Кэфф = 67,47, из чего следует, что программа оценивается как удовлетворительная.